REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PUNAT

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-08/18-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-20-17

OPĆINSKOM VIJEĆU

OPĆINE PUNAT

Godišnji izvještaj o izvršenju

Proračuna Općine Punat  za 2019. godinu

Člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20) propisan je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini  odjeljka ekonomske klasifikacije

- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na  razini odjeljka ekonomske klasifikacije

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

- Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

- Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

U skladu s navedenom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2019. godinu.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini  odjeljka ekonomske klasifikacije priložen je godišnjem izvještaju i njegov je sastavni dio.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije priložen je godišnjem izvještaju i njegov je sastavni dio.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU – Račun financiranja

Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja je i Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, odnosno sastavni dio Općeg dijela proračuna je i Račun financiranja.

Primici od financijske imovine

|  | PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Vrsta kredita i zajmova | Naziv pravne osobe | Ugovorena valuta i iznos Valuta: kn | Stanje kredita i zajma 1.1.19. | Otplate glavnice | Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini | Stanje kredita i zajma 31. 12.19. | Datum primanja kredita i zajma | Datum dospijeća kredita i zajma |
| 1 | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | ERSTE BANK d.d. | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 10.04.2018. | 31.12.2028. |
|  |  | UKUPNO | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 9.900.000,00 |  |  |

|  | DOSPJELE KAMATE NA KREDITE I ZAJMOVE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Kamate | Opis |  | Stanje 1.1.19. | Kamate dospjele u tekućoj godini | Kamate plaćene u tekućoj godini | Stanje 31.12.19. |
| 1 | Kamate po primljenim kreditima i zajmovima | 1.1 | tuzemnim | 0,00 | 230.735,31 | 230.735,31 | 0,00 |
|  |  | UKUPNO (1.1+1.2) |  | 0,00 | 230.735,31 | 230.735,31 | 0,00 |

| OTPLATNI PLAN KREDITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dugoročni kredit Erste & Steiermärkische Bank d.d. za rekonstrukciju zgrade osnovne škole F.K.Frankopan Krk PŠ Punat s izgradnjom školske sportske dvorane |  |  |  |
| GODINA | GLAVNICA | KAMATA | UKUPNO |
| 2019 | 1.100.000,00 | 230.735,31 | 1.330.735,31 |
| 2020 | 1.100.000,00 | 207.348,09 | 1.307.348,09 |
| 2021 | 1.100.000,00 | 182.778,37 | 1.282.778,37 |
| 2022 | 1.100.000,00 | 158.799,90 | 1.258.799,90 |
| 2023 | 1.100.000,00 | 134.821,43 | 1.234.821,43 |
| 2024 | 1.100.000,00 | 111.171,42 | 1.211.171,42 |
| 2025 | 1.100.000,00 | 86.864,48 | 1.186.864,48 |
| 2026 | 1.100.000,00 | 62.886,00 | 1.162.886,00 |
| 2027 | 1.100.000,00 | 38.907,53 | 1.138.907,53 |
| 2028 | 1.100.000,00 | 14.994,75 | 1.114.994,75 |
| UKUPNO kn: | 11.000.000,00 | 1.229.307,28 | 12.229.307,28 |

Temeljem dobivene suglasnosti Ministarstva financija za zaduženje od 05.04.2018.g. dobiven je kredit od Erste & Steiermärkische bank d.d. u iznosu od 11.000.000,00 kn s rokom otplate od 10 godina u 40 kvartalnih rata od kojih prva dospijeva 31.03.2019.g., bez počeka uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,15%  i jednokratnu naknadu u visini 0,45%.  Sredstva su iskorištena za financiranje kapitalnog projekta "Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole F.K.Frankopan, Krk, PŠ Punat s dogradnjom školske sportske dvorane.

Izdaci za financijsku imovinu

Izdaci za financijsku imovinu odnose se na otplatu glavnice za dobiveni dugoročni kredit za rekonstrukciju zgrade O.Š. F.K.Frankopan Krk, PŠ Punat s dogradnjom školske sportske dvorane. Do 31.12.2019.g. otplaćene su četiri rate u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kn sukladno otplatnom planu te ulaganje u povećanje temeljnog kapitala u komunalno društvo Ponikve Eko otok Krk u iznosu od 375.513,13 kn za izgradnju DTK mreže.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha je oblik izvora financiranja i svi rashodi koji se financiranju iz proračunske pričuve, moraju biti pravilno klasificirani i evidentirani na nekoj od konkretnih vrsta rashoda predviđenih osnovnim računima.

Kako tijekom godine izvanredne okolnosti mogu dovesti do nastanka dodatnih obveza, u Proračunu je, u skladu s člankom 56. Zakona o proračunu potrebno planirati  iznos sredstava za nepredviđene rashode u visini proračunske pričuve, kao što je to planirano za 2019. godinu u iznosu od 70.000,00 kuna.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda  nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Temeljem članka 108. Zakona o proračunu općinski načelnik obvezan je godišnje  izvijestiti Općinsko vijeće o trošenju proračunske zalihe, koja je trošena sukladno članku 56. Zakona o proračunu.

Temeljem Odluka općinskog načelnika iz proračunske zalihe u promatranom razdoblju financirano je slijedeće;

| RBR. | KORISNIK | IZNOS | DATUM ISPLATE | OPIS NAMJENE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prime time j.d.o.d. Zagreb | 2.000,00 | 08.5.2019. | Nabava CD Hrvatska moja domovina |
| 2 | Sindikat metalaca Hrvatske - 3. MAJ | 5.000,00 | 12.7.2019 | Financijska pomoć najugroženijim radnicima 3. MAJ Brodogradilišta |
| 3 | Srednja škola “Hrvatski kralj Zvonimir” | 5.000,00 | 18.7.2019 | Sufinanciranje radova na sanaciji fasade škole |
| 4 | Zaklada dječja onkologija Rebro | 5.000,00 | 13.8.2019 | Sufinanciranje projekta izgradnje i opremanja novog odjela dječje hematologije i onkologije u sastavu KBC-a Rebro |
| 5 | Općina Omišalj | 4.000,00 | 17.10.2019 | Sufinanciranje proslave 28. obljetnice osnutka 111. brigade Zbora narodne garde |
| 6 | Naklada Kvarner d.o.o. | 2.000,04 | 17.10.2019 | Otkup određenog broja primjeraka knjige “Otok Krk i Domovinski rat - neispričana povijest” |
| 7 | Ogranak Matice hrvatske u Zadru | 5.000,00 | 28.11.2019 | Izdavanje knjige “Tragom Sunca - crveni bojovnici iz Horezma” |
| 8 | Zavod za anatomiju - Medicinski fakultet Rijeka | 1.000,00 | 13.12.2019 | Donacija Katedri za anatomiju za nabavu virtualnog disekcijskog stola |
| 9 | Glosa d.o.o. Rijeka | 4.200,00 | 23.12.2019 | Krčki kalendar |
| 10 | Grad krk | 9.000,25 | 24.12.2019 | Sufinanciranje projekta "Informiraj, educiraj, recikliraj" |
| 11 | Lovačko društvo “Orebica” - Lovna jedinica “Jastreb” Punat | 7.000,00 | 30.12.2019 | Financijska pomoć uslijed nastanka neočekivanih troškova udruge |
|  | UKUPNO: | 49.200,29 |  |  |

5. DANA JAMSTVA

Temeljem dobivene suglasnosti Ministarstva financija na davanje jamstva od 4. svibnja 2017.g., Općina Punat je u 2017.g. dala jamstvo Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 23, za ispunjenje obveze putem financijskog kredita za financiranje projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ u iznosu glavnice od 4.464.000,00 kn,  što čini pripadajući iznos od 9,92% od ugovorenog kredita. Uvećano za pripadajuću kamatu, naknade i troškove jamstvo iznosi 5.227.998,03 kn.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Tijekom 2019. godine financiranje rashoda i izdataka odvijalo se na osnovi Odluke o izvršavanju proračuna Općine Punat za 2019. godinu objavljene u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 42/18.

Proračun Općine Punat donesen je na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine kada je utvrđena visina rashoda i izdataka u iznosu 28.181.649,77 kn („Službene novine PGŽ“ broj 42/18). I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat donesene su na 20. sjednici održanoj 29. svibnja 2019.godine kada je utvrđena visina rashoda i izdataka u iznosu 30.675.312,20 odnosno s prenesenim manjkom za pokriće u 2019.g. iznosi 31.262.732,81 kn (“Službene novine PGŽ” broj 14/19). II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat donesene su na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2019.godine kada je utvrđena visina rashoda i izdataka u iznosu od 23.243.114,74 kn (“Službene novine PGŽ” broj 35/19).

1. siječnja 2019.g. Općina Punat je proračunskog korisnika, predškolsku ustanovu Dječji vrtić „Lastavica“ Punat pripojila predškolskoj ustanovi Grad Krk, Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ sa sjedištem u Krku te podaci prikazani u izvršenju 2018.g. nisu usporedivi s podacima o izvršenju u 2019.g. na pozicijama koje sadrže podatke iz poslovanja Dječjeg vrtića „Lastavica“.

U razdoblju od 01.01.- 31.12.2019. godine realizirano je:

|  | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. |
| --- | --- | --- | --- |
| UKUPNI PRIHODI / PRIMICI | 32.492.648,76 | 22.396.913,81 | 22.863.393,60 |
| UKUPNI RASHODI / IZDACI | 34.452.321,86 | 22.655.694,13 | 21.498.256,68 |
| VIŠAK / MANJAK | -1.959.673,10 | -258.780,32 | 1.365.136,92 |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK | 601.106,76 |  |  |
| PRENESENI MANJAK |  | -587.420,61 | -587.420,61 |
| PRENESENI NAMJENSKI VIŠAK |  | 846.200,93 | 846.200,93 |
| REZULTAT | -1.358.566,34 | 0,00 | 1.623.917,24 |

Ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 22.863.393,6 kn i za 2,08% su veći od plana, a ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 21.498.256,68 kn i za 5,11% su manji od plana. Ostvareni višak tekuće godine iznosi 1.365.136,92 kn. Nakon pokrića planiranog manjka i utroška prenesenog viška ostvaren je rezultat u iznosu 1.623.917,24 kn.

Prema Programu mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Punat na dan 31.12.2018.g. utvrđen je ukupni manjak u iznosu od 2.362.261,83 kn te je prema planiranoj dinamici u 2019.g. pokriven planirani iznos manjka u iznosu od 587.420,61 kn. U slijedeće dvije godine, prema Programu, potrebno je pokriti manjak u iznosu od 1.774.841,22 kn.

Preneseni namjenski višak u ukupnom iznosu od 846.200,93 utrošen je u 2019.g. i to višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 667.902,38 kn za otplatu glavnice dugoročnog kredita na poziciji proračuna 544. Višak prihoda od tekućih pomoći od HZZ, HZMO, HZZO – vježbenici u iznosu od 1.625,53 kn na poziciji proračuna 324 te preostali dio namjenskog viška od koncesija na pomorskom dobru utrošen je na poziciji proračuna 323 – održavanje pomorskog dobra i 412 – ulaganja u pomorsko dobro.

Neutrošena sredstva u ukupnom iznosu od 1.623.917,24 kn, koja se prenose u 2020.g. sastoje se od:

- Prihoda od spomeničke rente u iznosu od 35.958,35 kn

- Prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 3.145,43 kn

- Tekućih pomoći od HZZ, HZMO, HZZO – vježbenici u iznosu od 4.344,54

- Prihoda od koncesija na pomorskom dobru u iznosu od 454.583,36 kn

- Općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.125.885,56 kn

6.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA

Realizacija prihoda/primitaka Općine u odnosu na isto razdoblje prošle godine manja  je za 29,64%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 102,08%. Struktura prihoda pokazuje da su osnovni izvor prihoda poslovni prihodi koji čine 84,53 % ukupnih prihoda. U 2019.g. općina nije ostvarila primitke od imovine i zaduživanja.

| PRIHODI | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | % učešća | % izvršenja | Indeks 2019./2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI POSLOVANJA | 18.475.312,88 | 18.859.508,96 | 19.326.856,24 | 84,53 | 102,48 | 104,61 |
| PRIHODI OD PROD.NEFIN.IMOV. | 3.017.335,88 | 3.537.404,85 | 3.536.537,36 | 15,47 | 99,98 | 117,21 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 11.000.000,00 |  |  |  |  |  |
| UKUPNO: | 32.492.648,76 | 22.396.913,81 | 22.863.393,60 | 100,00 | 102,08 | 70,36 |

6.1.1.  PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poslovanja ostvareni su u iznosu od 19.326.856,24 kn ili 2,48% više u odnosu na plan i 4,61% više u odnosu na 2018.g.

| PRIHODI POSLOVANJA | IZVRŠENJE 2018. | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | % učešća | % izvršenja | Indeks 2019./2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI OD POREZA | 10.034.516,93 | 8.062.922,12 | 8.528.827,39 | 44,13 | 105,78 | 84,99 |
| POMOĆI | 858.634,71 | 985.652,87 | 989.652,87 | 5,12 | 100,41 | 115,26 |
| PRIHODI OD IMOVINE | 2.057.895,39 | 2.250.490,94 | 2.269.963,24 | 11,75 | 100,87 | 110,31 |
| PRIHODI OD ADMIN.PRIST.PRISTOJBI PO POSEBNIM PRIPISIMA | 5.294.520,52 | 7.338.971,90 | 7.316.990,45 | 37,86 | 99,70 | 138,20 |
| OSTALI PRIHODI | 147.285,00 | 35.671,53 | 35.671,53 | 0,18 | 100,00 | 24,22 |
| KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 82.460,33 | 185.800,00 | 185.750,76 | 0,96 | 99,97 | 225,26 |
| UKUPNO | 18.475.312,88 | 18.859.509,36 | 19.326.856,24 | 100,00 | 102,48 | 104,61 |

Iz grafikona je vidljivo da najveći udio u prihodima poslovanja čine prihodi od poreza  ( 44,13% ) te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ( 37,86% ).

Prihodi od poreza

| PRIHODI OD POREZA | IZVRŠENJE 2018. | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | % učešća | % izvršenja | Indeks 2019./2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 4.420.043,13 | 4.786.922,12 | 5.001.684,54 | 58,64 | 104,49 | 113,16 |
| POREZI NA IMOVINU | 5.166.183,02 | 2.815.000,00 | 3.047.039,87 | 35,73 | 108,24 | 58,98 |
| POREZI NA ROBU I USLUGE | 448.290,78 | 461.000,00 | 480.102,98 | 5,63 | 104,14 | 107,10 |
| UKUPNO | 10.034.516,93 | 8.062.922,12 | 8.528.827,39 | 100,00 | 105,78 | 84,99 |

Porezni prihodi su za 15,01% manji u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine a u odnosu na plan ostvarenje je veće za 5,78%. U odnosu na prethodnu godinu povećanje bilježe porez i prirez na dohodak (13,16%) te porez na robu i usluge (7,10%). Smanjenje bilježi porez na imovinu s obzirom da je ostvaren manji prihod od poreza na promet nekretnina.

Pomoći

Obzirom da Općina nema stalne prihode od pomoći one se razlikuju iz godine u godinu.

| R.broj | Pomoć | Iznos | Opis namjene |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalna pomoć od institucija i tijela EU | 727.829,25 | Sredstva ostvarena temeljem zajedničkog projekta prekogranične suradnje namijenjena za realizaciju projekta KRASn` KRŠ |
| 2. | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 18.304,25 | Refundacija troškova za izborni materijal i isplate odborima kod održavanja izbora za nacionalne manjine |
| 3. | Tekuće pomoći iz općinskih proračuna | 29.914,77 | Refundacija troškova za manifestaciju "Sportaš godine otoka Krka" prema Pravilniku o radu odbora za proglašenje sportaša godine kojoj je domaćin ove godine bila Općina Punat |
| 4. | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 1.900,00 | Pomoć socijalno ugroženim mještanima za sufinanciranje troškova ogrjeva |
| 5. | Tekuća pomoć HZZ | 7.704,60 | Financiranje doprinosa osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa |
| 6. | Kapitalna pomoć PGŽ | 204.000,00 | Pomoć pri financiranju rekonstrukcije Centralnog trga |
|  | UKUPNO: | 989.652,87 |  |

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine veći su za 10,31% u odnosu na 2018.g. Izvršenje u odnosu na plan veće je za 0,87%. Povećanje bilježe prihodi od zateznih kamata, zakupa i iznajmljivanja imovine koji obuhvaćaju zakup javnih površina, parkirališta, javnih površina za postavljanje reklamnih panoa, zakup terasa te najam grobnog mjesta, kao i naknade za korištenje nefinancijske imovine (spomenička renta te naknada za EKI tj. naknada za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na nekretninama u vlasništvu Općine Punat a koju koristi HT – naplata se odnosi na 2018. i 2019.g.).

| PRIHODI OD IMOVINE | IZVRŠENJE 2018. | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | % učešća | % izvršenja | Indeks 2019./2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAMATE NA DEPOZITE | 2.731,06 | 200,00 | 234,04 | 0,01 | 117,02 | 8,57 |
| PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA | 26.402,92 | 67.000,00 | 60.665,54 | 2,67 | 90,55 | 229,77 |
| NAKNADE ZA KONCESIJE | 860.423,43 | 879.000,00 | 874.217,69 | 38,51 | 99,46 | 101,60 |
| PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE | 1.092.132,81 | 1.094.000,00 | 1.128.240,13 | 49,70 | 103,13 | 103,31 |
| NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 76.205,17 | 210.290,54 | 206.605,84 | 9,10 | 98,25 | 271,12 |
| UKUPNO | 2.057.895,39 | 2.250.490,54 | 2.269.963,24 | 100,00 | 100,87 | 110,31 |

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima

Prihodi bilježe povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 38,20%.

| PRIHODI OD ADM.PRIST, PRIST.POS.PROP | IZVRŠENJE 2018. | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | % učešća | % izvršenja | Indeks 2019./2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽUPAN.,OPĆ. I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE | 6.440,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,03 | 100,00 | 39,29 |
| OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE | 4.934,40 | 6.000,00 | 7.134,18 | 0,10 | 118,90 | 144,58 |
| OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE | 1.035.770,52 | 1.012.000,00 | 1.066.866,96 | 14,58 | 105,42 | 103,00 |
| PRIHOD VODNOG GOSPODARSTVA | 7.707,61 | 20.000,00 | 21.894,48 | 0,30 | 109,47 | 284,06 |
| OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 493.182,11 | 1.634.441,90 | 1.634.483,51 | 22,34 | 100,00 | 331,42 |
| KOMUNALNI DOPRINOS | 1.134.936,84 | 1.550.000,00 | 1.592.959,38 | 21,77 | 102,77 | 140,36 |
| KOMUNALNA NAKNADA | 2.599.266,44 | 3.100.000,00 | 2.976.834,97 | 40,68 | 96,03 | 114,53 |
| NAKNADE ZA PRIKLJUČAK | 12.282,60 | 14.000,00 | 14.286,97 | 0,20 | 102,05 | 116,32 |
| UKUPNO | 5.294.520,52 | 7.338.971,90 | 7.316.990,45 | 100,00 | 99,70 | 138,20 |

Ostale pristojbe i naknade bilježe povećanje i to boravišna pristojba i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada dok eko pristojba bilježi manji prihod u odnosu na prethodnu godinu.

Najveće povećanje se odnosi na prihode po posebnim propisima ( ostali nespomenuti prihodi), a odnose se na prihod ostvaren sukladno Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema provedbenom programu društveno poticajne stanogradnje temeljem kojeg Općini pripada 35% iznosa naknade s osnova zaključenih Predugovora o kupoprodaji stanova te prihode od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta. U 2018.g. ostali prihodi odnose se na proračunskog korisnika ( roditeljska uplate i refundacije štete - 486.328,31 kn).

Bilježi se i povećanje prihoda s osnove komunalne naknade zbog povećanja vrijednosti boda B za 2019.g. te povećanje prihoda od komunalnog doprinosa.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA | IZVRŠENJE 2018. | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | % učešća | % izvršenja | Index 2019./2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USL. | 16.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| DONACIJE OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ | 130.505,00 | 35.671,53 | 35.671,53 | 100,00 | 100,00 | 27,33 |
| UKUPNO: | 147.285,00 | 35.000,00 | 35.671,53 | 100,00 | 100,00 | 24,22 |

Navedeni prihodi bilježe smanjenje u odnosu na 2018. godinu, dok je izvršenje u skladu s planom. Donacija je dobivena od DVD Krk za kapitalni projekt nadogradnje  terenskog vozila za potrebe DVD postrojbe te Trgovine Krk za proslavu dana Općine Punat. Prihodi koje su se odnosili na proračunskog korisnika u 2018.g. – prihodi od pruženih usluga 16.780,00 kn i primljene donacije 3.350,00 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

| KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | IZVRŠENJE 2018. | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | % učešća | % izvršenja | Indeks 2019./2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAZNE I UPRAVNE MJERE | 10.703,33 | 35.300,00 | 36.158,31 | 19,47 | 102,43 | 337,82 |
| OSTALI PRIHODI - REFUNDACIJE | 71.757,00 | 150.500,00 | 149.592,45 | 80,53 | 99,40 | 208,47 |
| UKUPNO | 82.460,33 | 185.800,00 | 185.750,76 | 100,00 | 99,97 | 225,26 |

U promatranom razdoblju ovi prihodi bilježe povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje bilježe kazne i upravne mjere koji se odnose na kazne komunalnog redara. Ostali prihodi obuhvaćaju prihode po osnovi refundacije sudskih troškova i troškova procjene prilikom prodaje ili zamjene zemljišta te različite refundacije.

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | IZVRŠENJE 2018. | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | % učešća | % izvršenja | Indeks 2019./2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE - ZEMLJIŠTA | 2.990.818,37 | 3.453.982,45 | 3.452.582,45 | 97,63 | 99,96 | 115,44 |
| PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 26.517,51 | 25.000,00 | 25.532,51 | 0,72 | 102,13 | 96,29 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEMAT.IMOVINE |  | 58.422,40 | 58.422,40 | 1,65 | 100,00 |  |
| UKUPNO | 3.017.335,88 | 3.537.404,85 | 3.536.537,36 | 100,00 | 99,98 | 117,21 |

Prihodi bilježe povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 17,21%. Prihodi od prodaje materijalne imovine odnose se na prodaju odnosno zamjenu građevinskog zemljišta i za 15,44% su veći u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni prihod od prodaje nematerijalne imovine odnosi se na prihode od ustupljene tehničke dokumentacije APN-u temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje. Prihodi od prodaje građevinskih objekata odnose se na otkupe stanova na kojima postoji stanarsko pravo i neznatno su manji u odnosu na 2018.g. Općini pripada 45% naplaćenih prihoda po toj osnovi dok se preostalih 55% uplaćuje u Državni proračun.

6.1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U 2019.g. Općina Punat nije imala primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

6.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA/IZDATAKA

| RASHODI | IZVRŠENJE 2018. | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | % učešća | % izvršenja | Indeks 2019./2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | 13.082.016,30 | 15.339.486,39 | 14.554.185,92 | 67,70 | 94,88 | 111,25 |
| RASHODI NA NAB.NEFINANC.IMOVINU | 20.688.125,21 | 5.840.694,61 | 5.468.557,63 | 25,44 | 93,63 | 26,43 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU | 682.180,35 | 1.475.513,13 | 1.475.513,13 | 6,86 | 100,00 | 216,29 |
| UKUPNO | 34.452.321,86 | 22.655.694,13 | 21.498.256,68 | 100,00 | 94,89 | 62,40 |

Rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 21.498.256,68 kn ili 37,60% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarenje plana iznosi 94,89%.

6.2.1. Rashodi poslovanja

| RASHODI POSLOVANJA | IZVRŠENJE 2018. | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | % učešća | % izvršenja | Indeks 2019./2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.444.902,36 | 2.548.693,35 | 2.537.265,43 | 17,43 | 99,55 | 73,65 |
| MATERIJALNI RASHODI | 5.820.374,28 | 5.820.316,38 | 5.311.019,08 | 36,49 | 91,25 | 91,25 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 127.510,09 | 263.586,00 | 261.682,37 | 1,80 | 99,28 | 205,22 |
| SUBVENCIJE | 8.666,77 | 7.133,47 | 7.133,47 | 0,05 | 100,00 | 82,31 |
| POMOĆI | 1.165.320,90 | 4.088.785,63 | 3.972.625,00 | 27,30 | 97,16 | 340,90 |
| NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA | 1.103.280,35 | 1.051.451,56 | 990.498,77 | 6,81 | 94,20 | 89,78 |
| OSTALI RASHODI | 1.411.961,55 | 1.559.520,00 | 1.473.961,61 | 10,13 | 94,51 | 104,39 |
| UKUPNO | 13.082.016,30 | 15.339.486,39 | 14.554.185,73 | 100,00 | 94,88 | 111,25 |

Rashodi poslovanja veći su za 11,25% u odnosu na prethodnu godinu. Najveće povećanje bilježe financijski rashodi i pomoći.

Rashodi za zaposlene - Isplate zaposlenima obračunate su i isplaćene u skladu s Pravilnikom o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u JUO Općine Punat. U Proračunu Općine Punat osigurana su sredstva za jednog dužnosnika i sedamnaest službenika JUO-a. U podacima za 2018.g. nalaze se rashodi za zaposlene DV „Lastavica“ proračunskog korisnika Općine koji je od 01.01.2019.g. pripojen Gradu Krku. Nominalno su rashodi za zaposlene službenike i čelnika Općine Punat veći za 433.000,00 kn i nastali su zbog povećanja isplate neoporezive nagrade, povećanja broja zaposlenih te obračuna plaće sa uvećanom osnovicom koja se primijenjuje od travnja 2018.g.

Materijalni rashodi - ostvareni su s 91,25% te su u odnosu na 2018. godinu manji za 8,75%. Unutar ovih rashoda nalaze se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. U podacima za 2018.g. nalaze rashodi DV Lastavica u iznosu od 802.795,05 kn.

U slijedećoj tabeli prikazani su korigirani podaci za izvršenje 2018.g. koji se odnose samo na Općinu zbog usporedbe.

| MATERIJALNI RASHODI | IZVRŠENJE 2018. | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | % učešća | % izvršenja | Indeks 2019./2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSL. | 83.883,84 | 101.927,00 | 96.677,59 | 1,82 | 94,85 | 115,25 |
| RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 463.576,75 | 537.304,25 | 574.715,24 | 10,82 | 106,96 | 123,97 |
| RASHODI ZA USLUGE | 3.872.292,14 | 4.576.747,80 | 4.082.983,20 | 76,88 | 89,21 | 105,44 |
| NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD.ODN. | 102.091,33 | 112.930,13 | 106.591,35 | 2,01 | 94,39 | 104,41 |
| OSTALI NESPOM.RASH.POSL. | 495.735,17 | 491.407,20 | 450.051,70 | 8,47 | 91,58 | 90,78 |
| UKUPNO | 5.017.579,23 | 5.820.316,38 | 5.311.019,08 | 100,00 | 91,25 | 105,85 |

Naknade troškova zaposlenicima veće su u odnosu na 2018.g. u stavci prijevoza na posao zbog novo zaposlenih službenika koji nisu s područja naselja Punat te troškovi polaganja državnog ispita za iste službenike.

Najveće odstupanje od plana odnosi se na rashode za električnu energiju koja je veća od plana za 6,96%. Isti rashodi bilježe i povećanje u odnosu na 2018.g.

Rashodi za usluge u odnosu na plan bilježe smanjenje jer planirane usluge u iznosu od 390.000,00 kn iz projekta Krasn` Krš nisu obavljene. U odnosu na 2018.g. rashodi za usluge veći su za 5,44% odnosno 210.691,06 kn. Povećanje se odnosi na usluge održavanja komunalne infrastrukture ( izmicanje opreme JR iz trafo stanica, održavanje JR, održavanje javnih i zelenih površina, skloništa za životinje), održavanje pomorskog dobra, poštarinu, geodetsko katastarske usluge i procijene vrijednosti zemljišta, usluge čišćenja školske sportske dvorane. U odnosu na 2018.g. najveće smanjenje bilježe računalne usluge ( 115.318,00 kn) zbog nekorištenja programa Gradsko oko i Pazigrad te završetka obuke u 2018.g. na programu registra nekretnina.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa nešto su veće u odnosu na 2018.g. i to zbog uvećane osnovice za isplatu naknade zamjenika načelnika koja se primjenjuje od travnja 2018.g.

Ostali nespomenuti rashodi bilježe smanjenje u odnosu za 2018. i plan. Smanjenje se većinom odnosi na troškove vezane uz Andrinju ( u 2018.g. troškovi značajno veći zbog obilježavanja 25 godina Općine i otvaranja rekonstruirane škole s novom školskom sportskom dvoranom).

Financijski rashodi – Obuhvaćaju kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija, bankarske usluge, usluge platnog prometa te zatezne kamate. Izvršenje plana iznosi 99,28% te u odnosu na 2018.g. bilježe povećanje od 105,22%. Povećanje se odnosi na kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija za dobiveni dugoročni kredit u svrhu rekonstrukcije zgrade O.Š. F.K.Frankopan Krk, PŠ Punat s dogradnjom školske sportske dvorane čija otplata je započela u 2019.g. te kamate po kratkoročnom zaduženju tijekom 2019.g.

Subvencije – Izvršenje plana iznosi 100% te su u odnosu na 2018.g manji za 17,69%. U promatranom razdoblju rashodi za sufinanciranje kamata za turističke kredite manji su u odnosu na 2018. g.

Pomoći (potpore) – ostvarenje plana iznosi 97,16% te su u odnosu na 2018.g. znatno veće. Do povećanja je dovela kapitalna pomoć APN-u za izgradnju stanova temeljem Ugovora o  međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema provedenom programu društveno poticane stanogradnje nakon provedenog konačnog obračuna gradnje i provedene kompenzacije potraživanja i obveza temeljem Ugovora (veza pozicija prihoda 652). U 2019.g. Općina je zajedno sa svim općinama otoka Krka i Gradom Krkom dala kapitalnu pomoć za sanaciju i obnovu Odjela za hematologiju, reumatologiju i kliničku imunologiju KBC-u Rijeka. Dana 1. siječnja 2019.g. Općina Punat proračunskog korisnika, predškolsku ustanovu Dječji vrtić „Lastavica“ Punat pripojila je predškolskoj ustanovi Grad Krk, Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ sa sjedištem u Krku. Rashodi financiranja predškolske ustanove sada predstavljaju pomoći proračunskom korisniku drugog proračuna dok su u 2018.g. rashodi za obavljanje djelatnosti proračunskog korisnika Općine Punat bili raspoređeni na pozicijama rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Pomoći obuhvaćaju i financiranje  programa palijativne skrbi, hitne medicinske pomoći u ljetnim mjesecima i javne vatrogasne postrojbe te pomoći S.Š. u Krku i O.Š. F.K.F. PŠ Punat ( voditeljstvo i produženi boravak). U 2019.g. Općina Punat je sklopila Sporazum o  zajedničkom  financiranju izvođenja radova izvanrednog održavanja na izgradnji kružnog toka sa sanacijom privoza ŽC 5125, lokalitet Punat sa Županijsko upravom za ceste PGŽ-a te je prema zahtjevu izvršila plaćanje. U 2020.g. sklopljen je Ugovor u kojem su definirane financijske obveze na osnovu sklopljenog ugovora sa izvođačem.

Naknade građanima i kućanstvima – izvršenje plana iznosi 94,20%. U odnosu na 2018.g. naknade su manje za 10,22%. Smanjenje se odnosi na isplaćeni manji broj naknada za novorođenčad, pomoći obiteljima i kućanstvima, stipendija te rashoda za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovne škole ( nabavu knjiga u 2019.g. preuzela je RH na teret Državnog proračuna). Povećanje se odnosi na povećanje iznosa po djetetu kojim općina sufinancira smještaj djece vrtićke dobi u dječjem vrtiću Svete male Terezije.

Ostali rashodi – ostvareni su za 4,39% više u odnosu na promatrano razdoblje u 2018. godini i obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije udrugama, političkim strankama, vjerskim zajednicama, sportskim društvima i humanitarnim ogranizacijama te kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru. Povećani rashodi odnose se na isplate za izlov alohtone divljači,  festival MIK ( Općina Punat je bila domaćin) te isplata iz proračunske rezerve za razvoj civilnog društva i  zdravstva.

6.2.2.  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | IZVRŠENJE 2018. | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | % učešća | % izvršenja | Indeks 2019./2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.DUGOTR.IMOVINE | 3.962.532,15 | 1.583.879,99 | 1.576.601,53 | 28,83 | 99,54 | 39,79 |
| RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE | 13.331.688,97 | 2.096.481,62 | 1.762.741,80 | 32,23 | 84,08 | 13,22 |
| RASHODI ZA NABAVU PLEM.METALA I OSTAL.POHRANJ.VRIJEDNOSTI | 9.995,53 | 10.012,00 | 10.011,81 | 0,18 | 100,00 | 100,16 |
| RASHODI ZA DODATNA ULAG.NA NEFINANC.IMOVINI | 3.383.908,56 | 2.150.321,00 | 2.119.202,49 | 38,75 | 98,55 | 62,63 |
| UKUPNO | 20.688.125,21 | 5.840.694,61 | 5.468.557,63 | 100,00 | 93,63 | 26,43 |

U promatranom razdoblju kapitalni rashodi bilježe smanjenje od 73,57% u odnosu na kapitalne rashode u prethodnoj godini i iznose 93,63% plana.

Najveće smanjenje bilježe rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine obzirom da je u 2018.g. ostvareno ulaganje u rekonstrukciju zgrade O.Š. F. K. Frankopan Krk, PŠ Punat s dogradnjom školske sportske dvorane u iznosu od 11.898.574,97 kn. Ostala ulaganja u građ.objekte iznosila su 1.433.114,00 kn te je ulaganja u proizvedeno dugotrajnu imovinu u 2019.g. veće za 329.628,00 kn ako se izuzme vanredno ulaganje u školu.

| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | IZVRŠENJE 2018. | PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | % učešća | % izvršenja | Indeks 2019./2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | 3.398.538,40 | 1.503.879,99 | 1.503.815,90 | 27,50 | 100,00 | 44,25 |
| NEMATERIJALNA IMOVINA | 563.993,75 | 80.000,00 | 72.785,63 | 1,33 | 90,98 | 12,91 |
| GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 11.898.574,97 | 125.975,93 | 125.382,18 | 2,29 | 99,53 | 1,05 |
| POSTROJENJA I OPREMA | 536.589,82 | 808.961,94 | 578.123,51 | 10,57 | 71,46 | 107,74 |
| PRIJEVOZNA SREDSTVA | 250.156,25 | 231.198,75 | 231.198,75 | 4,23 | 100,00 | 92,42 |
| NEMATERIJ.PROIZV.IMOVINA | 646.367,93 | 930.345,00 | 828.037,36 | 15,14 | 89,00 | 128,11 |
| PLAMENITI MET.I OST.POHRANJ.VRIJEDNOSTI | 9.995,53 | 10.012,00 | 10.011,81 | 0,18 | 100,00 | 100,16 |
| DODATNA ULAG.NA GRAĐ.OBJ. | 3.380.158,56 | 2.150.321,00 | 2.119.202,49 | 38,75 | 98,55 | 62,70 |
| DOD.ULAG.NA OST.NEFIN.IMOVINU | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| UKUPNO | 20.688.125,21 | 5.840.694,61 | 5.468.557,63 | 100,00 | 93,63 | 26,43 |

Materijalna imovina – prirodna bogatstva - Rashodi za nabavu zemljišta u 2019.g. manji su u odnosu na isto razdoblje 2018.g. za 55,75%. Izvršeni su svi planirani otkupi i zamjene građevinskih zemljišta i zemljišta za izgradnju prometnica predviđenih planom.

Nematerijalna imovina - izvršenje iznosi 90,98%, a odnose se na ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja- pomorsko dobro. Radovi obuhvaćaju izgradnju potpornog zida u Staroj Baški te izrada montažnih stepeništa za pristup plaži i postavljanje metalne ograde.

Građevinski objekti – izvršenje iznosi 99,53%, a odnosi se na komunalni doprinos za rekonstrukciju zgrade O.Š. F. K. Frankopan Krk, PŠ Punat s dogradnjom školske sportske dvorane te radove na izgradnji parkirališta „Pod gušternu“. U odnosu na 2018.g. ulaganje je znatno manje obzirom da je u prethodnoj godini uloženo u rekonstrukciju zgrade osnovne škole i 11.898.574,97.

Postrojenja i oprema – izvršenje iznosi 71,46%, a u odnosu na 2018.g. ulaganja su veća za 7,74%. Ulaganja se sastoje od nabave računalne opreme, uredskog namještaja, klima uređaja, dizala za invalide na plaži, prometne opreme, kamere za prostor Lucina i urbane opreme za igralište te komunalne i prometne opreme. Plan nabave opreme nije izvršen na projektu Krasn` Krš.

Prijevozna sredstva- izvršenje iznosi 100%, a odnosi se na I. fazu Ugovora o izradi nove zatvorene vatrogasne nadogradnje s dva izmijenjiva modula na vozilu Mitsubishi L200.

Nematerijalna proizvedena imovina – izvršenje iznosi 89,00% dok je ulaganje u odnosu na prethodnu godinu veće za 28,11%, a obuhvaća izradu II. Izmjena i dopuna UPU 3 i izmjene vezane uz UPU6, arhitektonski snimak izvedenog stanja zgrade R. Boškovića te dokumentacija vezana uz potrebu sanacije prostora ambulante, parcelacijski elaborat za rekonstrukciju prometnice SU6, prometni projekti za smirivanje prometa u Puntu i Staroj Baški,  projektna dokumentacija vezana uz izgradnju prometnice SU15 i oborinske odvodnje, izradu plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Punat.

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti - obuhvaćaju nabavu knjiga za knjižnicu prema nalogu voditelja. Izvršenje iznosi 100% i ne odstupa od izvršenja 2018.g.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – izvršenje iznosi 98,55%, dok su ulaganja za 37,3 % manja u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine. Obuhvaćaju uređenje dijela faze A1 Centralnog trga, rekonstrukciju dijela ul. Obala, uređenje poljskih puteva te  ulaganja u javnu rasvjetu.

6.2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – Ulaganje u iznosu od 375.513,13 odnosi se na povećanje temeljnog kapitala u komunalno društvo Ponikve Eko otok Krk za izgradnju DTK mreže.

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova - odnosi se na otplatu glavnice za dobiveni dugoročni kredit za rekonstrukciju zgrade O.Š. F.K.Frankopan Krk PŠ Punat s dogradnjom školske sportske dvorane. Sukladno otplatnom planu, otplaćene su četiri rate u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kn.

II.POSEBNI DIO

6.3. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA/IZDATAKA

Upravni odjel trošio je sredstva proračuna u skladu s planom. Ostvarenje i struktura rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.-31.12.2019. bila je:

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave |  |  | Izvorni plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 2/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| UKUPNO |  |  | 22.655.694,13 | 21.498.256,68 | 94,89% |
| Razdjel | 001 | OPĆINSKO VIJEĆE | 153.459,81 | 142.889,79 | 93,11% |
| Glava | 00101 | OPĆINSKO VIJEĆE | 153.459,81 | 142.889,79 | 93,11% |
| Razdjel | 002 | NAČELNIK | 261.127,21 | 178.262,25 | 68,27% |
| Glava | 00201 | NAČELNIK | 261.127,21 | 178.262,25 | 68,27% |
| Razdjel | 003 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 22.241.107,11 | 21.177.104,64 | 95,22% |
| Glava | 00301 | JUO | 22.241.107,11 | 21.177.104,64 | 95,22% |

6.4. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA- REALIZACIJA PLANIRANIH PROGRAMA

Sastavni dio obrazloženja Proračuna je i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

U skladu s odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna potrebno je prikazati izvore financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije.

RAZDJEL: 001 OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA: 01  OPĆINSKO VIJEĆE

| Program | 1001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 142.889,79 | 93,11% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A100101 | Redovna aktivnost općinskog vijeća 108.618,2 91,21% |
| --- | --- | --- |

Financiranje se odnosi na isplate naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, naknade za rad vijeća za koncesijska odobrenja te financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u općinskom vijeću.

| Aktivnost | A100104 | Izbori 29.402,56 99,66% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na isplate naknada članovima povjerenstva, uredski materijal i reprezentaciju za održane izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina te izbore za predsjednika RH.

| Aktivnost | A100107 | Međunarodna suradnja i suradnja općina i gradova 4.869,00 100,00% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na isplate naknade troškova službenog puta i reprezentaciju za posjet pobratimljenoj općini Tovarnik povodom obilježavanja dana Općine Tovarnik.

RAZDJEL: 002 NAČELNIK

GLAVA: 00201 NAČELNIK

| Program | 1001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 178.262,25 | 68,27% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A100102 | Redovna djelatnost načelnik 177.385,04 68,16% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na rashode za službena putovanja načelnika i zamjenika načelnika, naknade za rad zamjenika načelnika, rashoda protokola, reprezentacije i literature. Rashodi za reprezentaciju ostvareni su u manjem iznosu od plana.

Unutar programa nalazi se i iznos od 70.000,00 kn planirane proračunske zalihe, a rashodi vezani za korištenje nalaze se unutra određenih programa i u skladu su s proračunskim klasifikacijama.

| Aktivnost | A100108 | Savjet potrošaća 877,21 100% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na naknade za rad članova savjeta potrošaća.

RAZDJEL: 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 00301 JUO

| Program | 1001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.259.056,71 | 86,09% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A100103 | Redovna djelatnost JUO 4.058.365,46 98,57% |
| --- | --- | --- |

Rashodi za zaposlene – Isplate zaposlenima obračunate su i isplaćene u skladu s Pravilnikom o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u JUO Općine Punat te drugim propisima koji reguliraju isplate plaća i drugih primanja u JLS. Sastoje se od plaće službenika i dužnosnika, dnevnica, naknada za prijevoz na posao, stručnog usavršavanja, troškova polaganja stručnog ispita i ostalih rashoda vezanih uz zaposlenike.

Rashodi za materijal i energiju  – sastoje se od rashoda za uredski i arhivski materijal, stručnu literaturu, električnu energiju i sitan inventar i neznatno su veći u odnosu na plan. Povećanje bilježi utrošak električne energije za poslovne prostore.

Rashodi za usluge - obuhvaćaju usluge telefona, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, komunalne usluge, odvjetničke usluge, najam pisača, usluge čišćenja, računalne usluge, geodetsko katastarske usluge, usluge procijene vrijednosti zemljišta i građ.objekata, zdravstveni pregled zaposlenika te naknada PU za naplatu prihoda ( porez na promet nekretnina). Nešto niže ostvarenje od plana bilježe troškovi poštarine i telefona, komunalne usluge, geodetsko karastarske, grafičke  i računalne usluge.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - odnose se na isplate doprinosa i troškove prijevoza osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa koje su nešto niže od plana. Višak uplaćenih doprinos prenosi se u iduću godinu.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - odnose se na premije osiguranja zaposlenika i imovine, reprezentacije, sudskih i javnobilježničkih pristojbi, troškove sudskih postupaka, naknade za korištenje grobnog mjesta te rashode FINA-e koji se odnose na e-račune.

Kamate za primljene kredite i zajmove - izvršenje obuhvaća nastale kamate po korištenju kratkoročnog kredita.

Ostali financijski rashodi - izvršenje se odnosi na naknadu za obradu kratkoročnog kredita i naknadu za rezervaciju, usluge platnog prometa i zatezne kamate iz obveznih odnosa. Neznatno odstupanje od plana odnosi se na naknadu za obradu kratkoročnog kredita i rezervaciju.

| Kapitalni projekt | K100101 | Ulaganja u kapitalnu imovinu 173.014,17 98,12% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, uređaja za grijanje, ventilaciju i hlađenje, nabavu elektro ormarića s priključcima u ul. Obala, te postavljanje priključka za vodu za navodnjavanje zelenih površina uz POS stanove. Izrađen je arhitektonski snimak izvedenog stanja zgrada za R.Bošković 38 i 40 te plaćen vodni doprinos za spremište i nadstrešnicu na Lucini, mrtvačnicu, i oborinsku odvodnju u Frankopanskoj ulici i ulici K.Zvonimira i Puntarskih mornara.

| Kapitalni projekt | K100102 | Projekt KRASn`KRŠ 27.677,08 4,24% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na isplatu plaće i putnih troškova službenika zaduženog za projekt KRASn` KRŠ te radove na uređenju građevine „Stari toš“.

Neizvršenje dijela planiranih aktivnosti navedenog projekta u 2019. godini najvećim se dijelom odnosi na neizvršene ostale intelektualne usluge i nabavu opreme za Stari toš, ukupne vrijednosti 603.256,25 kn.

Navedene pozicije sastoje se od slijedećih aktivnosti:

- realizacija interpretacijskog nacrta i izrada grafičkog dizajna i realizacija interaktivne aplikacije za Interpretativni centar Stari toš,

- izrada produkt dizajna, realizacija kratkog animiranog filma i ilustrativnog stripa za Interpretativni centar

- realizacija postava, izrada svih trodimenzionalnih objekata u interijeru i eksterijeru za Interpretativni centar Stari toš.

Za prve dvije aktivnosti  u travnju 2019. godine proveden je postupak jednostavne nabave te su u svibnju sklopljeni ugovori za izvršenje usluga. Rok izvršenja ugovora počinje teći danom predaje slikovnog i tekstualnog materijala, odnosno podloga za izvršenje navedenih usluga. Projektom KRASn'KRŠ definirano je kako će se navedeni materijali odnosno podloge prikupiti tijekom provedbe projekta. Nažalost, od projektnih partnera, koji se bave upravo tim aktivnostima, smo tek sredinom prosinca 2019. godine zaprimili gotove materijale koje smo mogli proslijediti ugovorenim izvršiteljima usluge te je tek tada započeo rok izvršenja usluga. Stoga navedene aktivnosti nisu realizirane u 2019. godini.
Za treću aktivnost u srpnju 2019. godine proveden je postupak nabave te je sklopljen ugovor, ali se nije mogla izvršiti dok se nisu izvršile prethodne dvije koje se odnose na izradu produkt dizajna, realizaciju interpretacijskog dizajna i grafičkog dizajna. Plaća za zaposlene ovisi o radnim satima odrađenim na projektu. Kako nisu izvršavane gore navedene, a planirane aktivnosti, nije bilo moguće za rad na projektu prikazati ni veću plaću za zaposlene. Sve aktivnosti u okviru projekta Krasn' Krš realizirane su početkom 2020. godine, u vremenskom i proračunskom okviru provedbe projekta, te je podnesen zahtjev za povrat sredstava od EU.

| Program | 1002 | PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 2.150.369,67 | 97,92% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Aktivnost     A100202   Financiranje redovne djelatnosti                              1.384.036,99          98,82%

DV Katarina Frankopan

Izvršenje se odnosi na financiranje redovne djelatnosti i nabavu opreme za  DV Katarina Frankopan.

| Kapitalni projekt | K100201 | Rekonstrukcija zgrade O.Š. F.K.Frankopan Krk P.Š. Punat s dogradnjom školske sportske dvorane. 58.975,93 100,00% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na obračunati i plaćeni komunalni doprinos za rekonstrukciju zgrade O.Š. F.K.Frankopan  Krk P.Š. Punat s dogradnjom školske sportske dvorane.

| Kapitalni projekt | K100203 | Kapitalna ulaganja u obrazovanje 85.591,97 99,53% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na danu pomoć Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku za nabavu dva klima uređaja za dvije učionice. Za kapitalne pomoći Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk utrošeno je 69.789,47 kn, a obuhvaća financiranje školskih ploča za PŠ Punat, WL sustava za PŠ Punat, timera za rasvjetu na vanjskom igralištu PŠ Punat te razne opreme u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta rada PŠ Punat (switch-evi, roboti, školska ploča, klavir i dr.).

| Tekući projekt | T100201 | Dodatni program obrazovanja 621.764,78 95,58% |
| --- | --- | --- |

Na tekuće pomoći O.Š. F.K. Frankopan Krk utrošeno je 80.709,33 kn, a obuhvaćaju financiranje voditeljstva i učiteljice u produženom boravku te sufinanciranja: ekskurzije učenika 8. razreda PŠ Punat, XXII. Male staroslavenske akademije dr. Antun Mahnić, obilježavanja Svjetskog dana učitelja i humanitarnog božićno-novogodišnjeg koncerta. Također, u svrhu sufinanciranja sudjelovanja dviju učenica PŠ Punat na školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ utrošeno je 1.000,00 kn, dok je za program „Prvi koraci u prometu“ utrošeno 275,00 kn. Za potrebe nabavih radnih bilježnica u O.Š. utrošeno je 34.754,45 kn. Na stipendije je utrošeno 184.400,00 kn, dok je na uspješne učenike i studente utrošeno 3.000,00 kn i to, jedna učenica nagrađena je za postignut odličan uspjeh tokom sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja, jedna učenica nagrađena je za sudjelovanje na Smotri hrvatskog školskog filma, bivšem stipendistu Općine Punat isplaćena je nagrada povodom ostvarenja značajnih uspjeha na području znanosti, dok je jedan student nagrađen za dodijeljeno priznanje za najboljeg studenta na godini. Na sufinanciranje prijevoza učenika i studenata utrošeno je 20.239,00 kn dok je na sufinanciranje prijevoza na relaciji Punat-Stara Baška utrošeno 13.140,00 kn. Na sufinanciranje Dječjeg vrtića Sv. Male Terezije Punat utrošeno je 250.400,00 kn, za odlične učenike O.Š. F.K.Frankopan Punat su nabavljene knjige u iznosu od 1.882,00 kn, a za sve polaznike 1. razreda o.š. Punat nabavljeni su likovni kompleti u iznosu od 2.465,00 kn. Temeljem odluke načelnika o pravu na novčanu pomoć učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat za nabavu knjiga utrošeno je 23.500,00 kn. Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka dana je financijska pomoć za organizaciju maturalne zabave, a iz proračunske rezerve dana im je pomoć u iznosu od 5.000,00 kn za radove na sanaciji fasade škole.

| Program | 1003 | PROMICANJE KULTURE | 920.326,74 | 98,93% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A100301 | Glazbeno scenski program i kulturne manifestacije 359.500,00 100,0% |
| --- | --- | --- |

Na kazališne priredbe utrošeno je 6.500,00 kn za predstavu Ježeva kućica i 6.000,00 kn za predstavu Iglica. Za Festival krčkog folklora, koji je održan u Baški, utrošeno je 7.000,00 kn. TZ-u Punat dana je donacija u iznosu od 320.000,00 kn za organizaciju kulturnih i sportskih događaja: organizaciju mesopusnih zabava, mjeseca nautike i sporta te organizaciju koncerata i manifestacija: "Ovo je naše vrijeme“, Puntarskih noći, Ribarskih dana, Velvet Festivala te Badnjaka u Puntu. Također je TZ-u Punat dana donacija od 20.000,00 kn za umjetničku kiparsku koloniju „Punat Sea art“.

| Aktivnost | A100302 | Program javnih potreba u kulturi 380.000,00 97,44% |
| --- | --- | --- |

Temeljem raspisanog natječaja za sufinanciranje projekata u kulturi utrošeno je 380.000,00 kn. Ostvarenje je nešto manje od plana jer nije bilo isplata donacija izvan raspisanog natječaja.

| Aktivnost | A100303 | Andrinja- dan Općine Punat 50.721,53 100,00% |
| --- | --- | --- |

Rashodi se odnose na proslavu dana Općine Punat.

| Aktivnost | A100304 | Svi sveti- dan Stare Baške 22.040,40 100,00% |
| --- | --- | --- |

Rashodi se odnose na proslavu dana Stare Baške.

| Aktivnost | A100305 | Festival MIK 98.053,00 100,00% |
| --- | --- | --- |

Općina Punat bila je domaćin ovogodišnjeg festivala MIK. Sredstva su utrošena na organizaciju festivala i reprezentaciju.

| Kapitalni projekt | K100301 | Nabava knjiga za knjižnicu 10.011,81 100,00% |
| --- | --- | --- |

Općina financira nabavu knjiga za knjižnicu prema zahtjevu voditelja knjižnice i usvojenom programu.

| Program | 1004 | INFORMIRANJE | 348.260,56 | 93,40% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A100401 | Promidžba i informiranje 348.260,56 93,40% |
| --- | --- | --- |

U promatranom razdoblju sredstva su utrošena na najam opreme za pristup internetu u Puntu i Staroj Baški, na natječaje i oglase, objave akata, godišnjak za Andrinju, časopis Krčki val, Radio OK, usluga WLP kamera, usluge odnosa s javnošću te izradu kataloga „Proračun u malom“. U odnosu na plan manje je utrošeno za natječaje, Radio OK i oglase te grafičke i tiskarske usluge.

| Program | 1005 | RAZVOJ SPORTA | 366.224,30 |  | 92,83% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A100501 | Program javnih potreba u sportu 270.363,95 93,23% |
| --- | --- | --- |

Temeljem raspisanog natječaja za sufinanciranje projekata u sportu utrošeno je 253.738,95 kn. Iznos od 1.625,00 kn utrošen je na NK „Krk“ za organizaciju Memorijalnog nogometnog turnira Tonči Skomeršić i Nikica Sokolić te za izdavanje godišnjaka Boćarskog saveza PGŽ-a. Također je dana donacija TZ-u za organizaciju biciklijada: “Đir po Puntu”, “Krk Bike Story”, “Osvoji Crni biser” i “Downhill Challenge Runtele” u iznosu od 15.000,00 kn. Ostvarenje je nešto manje od plana jer nije bilo isplata donacija izvan raspisanog natječaja.

| Aktivnost | A100502 | Manifestacije i obilježavanje u sportu 35.194,06 90,25% |
| --- | --- | --- |

U organizaciji Općine Punat u svibnju 2019. godine održana je svečanost proglašenja najboljih otočnih sportaša, sportašica i sportskih ekipa za uspjehe ostvarene u 2018. godini. Za tu svrhu Općina Punat isplatila je nagrade sportašima pojedincima u iznosu od 6.000,00 kuna i sportskim ekipama iznos od 8.000,00 kuna. Na ostale troškove za organizaciju navedene manifestacije utrošeno je 19.994,06 kn. Za nagrade sportašima utrošeno je 1.200,00 kn za ostvarene uspjehe na natjecanjima prema Odluci o nagrađivanju sportaša s područja Općine Punat i to jedna nagrada za osvojeno 2. mjesto na državnom prvenstvu te jedna nagrada za postignuto 3. mjesto na državnom natjecanju. Aktivnost je ostvarena manje od plana s obzirom da do kraja godine nije bilo zahtjeva za isplatu sportašima za postignute rezultate na natjecanjima.

| Aktivnost | A100503 | Školska sportska dvorana 60.666,29 92,62% |
| --- | --- | --- |

U promatranom razdoblju izvršenje se odnosi na usluge čišćenja školske sportske dvorane temeljem sklopljenog Ugovora o održavanju kućnog reda i čišćenju školske sportske dvorane s KD „Črnika“ te tekuće pomoći O.Š. F. K. Frankopan Krk PŠ Punat za refundaciju materijalnih troškova prema sklopljenom Sporazumu o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju Školske sportske dvorane Područne škole Punat sa O.Š. F.K.Frankopan Krk. Za usluge čišćenja školske sportske dvorane Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan” Krk, Područne škole Punat utrošeno je 35.466,66 kn, Za tekuće pomoći školi za refundaciju troškova prema zahtjevima O.Š. utrošeno 25.199,63 kn dok je planirano 30.000,00 kn.

| Program | 1006 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 229.156,28 | 104,64% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A100601 | Program javnih potreba razvoja civilnog društva 219.170,44 104,87% |
| --- | --- | --- |

Iznos od 159.777,58,00 kn odnosi se na sufinanciranje pojedinačnih zahtjeva za različite aktivnosti i događaje temeljem raspisanog natječaja za financiranje programa ili projekata udruga od interesa za opće dobro. Iznos od 14.000,00 kn utrošen je za: sufinanciranje rada Udruge civilnih invalida rata PGŽ, za humanitarnu akciju „Sve za našu djecu“ u organizaciji Kanala RI i Humanitarne udruge „Riječko srce“ za izgradnju senzorne sobe za terapiju djece s down sindromom u Udruzi za sindrom down Rijeka 21, Humanitarnoj udruzi „Slavonsko srce“ iz Tovarnika za pomoć pobratimljenoj općini u borbi protiv siromaštva, Europskom parlamentu mladih Hrvatske u svrhu financijske pomoći za organizaciju 17. Regionalnog zasjedanja Europskog parlamenta mladih u Rijeci, Udruženju pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije - Primorsko-goranskom pčelarskom savezu za organizaciju 6. smotre pčelarstva PGŽ - Riječki medenjak 2019., Udruzi Moj otok u svrhu iznenadne potrebe za zamjenom dodatnog azbestnog krova u sklopu projekta „Moj Punat bez azbesta!“. Općini Tovarnik dana je pomoć u iznosu od 3.000,00 kn za organizaciju “Tovarničkog jesenskog festivala”. Za programske aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka u 2019. godini utrošeno je 5.000,00 kn.

Sukladno Sporazumu o sufinanciranju programa „Praćenje i izlov čaglja kao alohtone divljači na otoku Krku“ Lovačkom društvu „Orebica“ Krk isplaćen je iznos od 14.750,00 kuna, dok je temeljem Sporazuma o sufinanciranju programa “Praćenje i izlov divlje svinje kao alohtone divljači na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik”  isplaćeno 6.642,86 kuna. Aktivnost je ostvarena manje od plana s obzirom da do kraja godine nije bilo zahtjeva za isplatu prema navedenim sporazumima.

Iz proračunske rezerve dana je financijska pomoć Općini Omišalj u iznosu od 4.000,00kn za sufinanciranje proslave 28. obljetnice osnutka 111. brigade Zbora narodne garde, financijska pomoć Sindikatu metalaca Hrvatske - 3. MAJ za najugroženije radnike 3. MAJ Brodogradilišta te pomoć Lovačkom društvu “Orebica” Krk - Lovnoj jedinici “Jastreb” Punat uslijed nastanka neočekivanih troškova udruge.

| Aktivnost | A100602 | Tekuće donacije vjerskim zajednicama 9.985,84 99,86% |
| --- | --- | --- |

Temeljem članka 11. Odluke o komunalnoj naknadi, župni ured i dječji vrtić Sv. Marije Terezije, u dijelu koji im služi za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti, oslobođeni su plaćanja komunalne naknade te je njihovu obvezu preuzela Općina Punat. Također je Svetištu Majke Božje Goričke - Župi Baška dana pomoć za monografiju „Velika Dobrotvorka“, Župi Presvetog Trojstva Punat dana je financijska pomoć za nabavu antidekubitalnog madraca te Biskupiji Krk u svrhu obilježavanja 100. obljetnice rođenja za nebo sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića.

| Program | 1007 | ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB | 641.161,76 | 94,86% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A100701 | Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti 491.161,76 93,40% |
| --- | --- | --- |

U 2019. godini na pomoć obiteljima i kućanstvima utrošeno je 202.670,98 kn od čega je sa 12.000,00 kn financiran boravak djece u predškolskim ustanovama, na mjesečne novčane pomoći utrošeno je 44.000,00 kn, na jednokratne pomoći 21.690,20 kn, plaćena je fiksna naknada za vodu, električna energija i komunalna naknada. Svaki mjesec izdvaja se 250,00 kn za prehranu učenika koji pohađa Centar za odgoj i obrazovanje u Rijeci. Prema odluci načelnika refundiraju se troškovi goriva za prijevoz jednog učenika i jednog djeteta s poteškoćama u razvoju na što je utrošeno 16.680,00 kn. Šest korisnika ostvarilo je pravo na ogrjev u iznosu od 950,00 kn. Općina je iz županijskog proračuna dobila pomoć za ogrjev u iznosu od 1.900,00 kn za dva korisnika ZMN prijavljena u Centru za socijalnu skrb Krk. Pravo na potporu za novorođenčad ostvarilo je 19 obitelji od kojih je 12 obitelji dobilo 5.000,00 kn za njihovo prvo dijete, 4 obitelji su dobile po 7.000,00 kn za drugo dijete, dok su 3 obitelji dobile 10.000,00 kn za treće dijete. Temeljem sklopljenog ugovora za program „Pomoć i njega u kući“ Općina Punat mjesečno plaća naknadu za rad gerontodomaćice, troškove prijevoza, materijalne rashode i sl. temeljem ispostavljene fakture Gradskog društva Crvenog križa Krk. U 2019. godini za tu svrhu utrošeno je 88.202,37 kn. Kao i svake godine povodom božićnih blagdana Općina Punat nabavlja poklone za svu djecu s područja Općine Punat do 8. razreda osnovne škole te za sve osobe starije od 80 godina.

Temeljem sklopljenih ugovora Općina Punat je u 2019. godine sufinancirala:

- Polikliniku Ivaniš gdje je svim mještanima Punta i Stare Baške omogućen besplatan ultrazvučni pregled unutarnjih organa u iznosu od 19.200,00 kn;

- program „Tečaj za trudnice“ u organizaciji Doma zdravlja PGŽ u iznosu od 1.850,00 kn;

- program „Palijativna zdravstvene zaštite“ u organizaciji Doma zdravlja PGŽ u iznosu od 5.750,00;

- hitnu medicinsku pomoć u iznosu od 10.130,00 kn.

Ostvarenje je nešto manje na stavkama palijativna skrb ( zahtjev za isplatu dostavljen prekasno za isplatu u 2019.g.), Pomoć obiteljima i kućanstvima (manji broj zahtjeva za jednokratne pomoći od planiranih). Manji broj isplata za novorođenčad te nešto manji rashodi za financiranje pomoći u kući. Iz proračunske rezerve isplaćeno je 6.000,00 kn i to: Zakladi dječja onkologija Rebro – 5.000,00 kn za sufinanciranje projekta izgradnje i opremanja novog odjela dječje hematologije i onkologije u sastavu KBC-a Rebro i Zavodu za anatomiju - Medicinski fakultet Rijeka – 1.000,00 kn donacija Katedri za anatomiju za nabavu  virtualnog disekcijskog stola.

| Aktivnost | A100702 | Financiranje Crvenog križa 55.000,00 100,00% |
| --- | --- | --- |

Prema čl. 30 Zakona o Crvenom križu JLS dužne su izdvajati 0,2 % sredstava svojih prihoda za rad i djelovanje Službe na razini JLS te 0,5% sredstava prihoda za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa.

| Kapitalni projekt | K100701 | Kapitalna pomoć u zdravstvu 95.000,00 100,00% |
| --- | --- | --- |

Temeljem sporazuma JLS Otoka Krka o suradnji na Projektu sanacije i obnove Odjela za hematologiju, reumatologiju i kliničku imunologiju KBC-a Rijeka, dana je donacija u iznosu od 95.000,00 kn.

| Program | 1008 | POTICANJE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA | 123.078,47 | 100,00% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A100801 | Poticanje poduzetništva 27.133,47 100,00% |
| --- | --- | --- |

Sufinancirane su kamate na turističke kredite koje su iznajmljivači uzeli za adaptaciju i rekonstrukciju smještajnih kapaciteta te uplaćena sredstva za provedbu programa i aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a.

| Aktivnost | A100802 | Poticanje turizma 95.945,00 100,00% |
| --- | --- | --- |

Sredstva su utrošena na sufinanciranje hladnog pogona i programa Turističke zajednice Otoka Krka te na sufinanciranje avio prijevoznika za kampanju oglašavanja.

| Program | 1009 | PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.783.123,71 | 99,94% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Detaljnije obrazloženje nalazi se uz obrazloženje izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture.

| Aktivnost | A100901 | Održavanje javne rasvjete 489.252,40 101,19% |
| --- | --- | --- |

Odnosi se na tekuće održavanje javne rasvjete, električarske radove, potrošni materijal i troškovi električne energije za javnu rasvjetu planirane potrošnje prema usvojenom programu. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu veći je u odnosu na plan za 28.484,34 kn odnosno 9,49%. Povećanje se odnosi na novo postavljenu JR - Centralni trg, Obala i  POS-ovi stanovi.

| Aktivnost | A100902 | Održavanje zelenih površina 1.074.829,09 100,00% |
| --- | --- | --- |

Temeljem Ugovora o povjeravanju obavljanja određenih komunalnih poslova iz programa održavanja komunalne infrastrukture s KD „Črnika“ prikazan godišnji utrošak sredstava za održavanja zelenih i parkovnih površina na području Punta i Stare Baške.

| Aktivnost | A100903 | Održavanje javnih površina 845.061,66 100,00% |
| --- | --- | --- |

Temeljem Ugovora o povjeravanju obavljanja određenih komunalnih poslova iz programa održavanja komunalne infrastrukture s KD „Črnika“ prikazan je godišnji utrošak sredstava za čišćenje javnih površina i plaža, odvoz smeća s javnih površina, održavanje klupa, koševa za otpad isl. Dio stavke odnosi se na plaćanje naknade za korištenje deponija „Treskavac“ općini Vrbnik u iznosu od 69.999,96 kn.

| Aktivnost | A100904 | Održavanje nerazvrstanih cesta 176.870,31 100,00% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na rashode za održavanje nerazvrstanih cesta temeljem Ugovora o povjeravanju obavljanja određenih komunalnih poslova iz programa održavanja komunalne infrastrukture s KD „Črnika“ d.o.o.

| Aktivnost | A100905 | Održavanje oborinske odvodnje 13.238,97 120,35% |
| --- | --- | --- |

Utrošena sredstva odnose se na održavanje oborinske odvodnje sukladno Ugovoru o ustupanju održavanja sustava oborinske odvodnje sklopljenog s Ponikve voda d.o.o. Ostvarenje je veće od plana za 2.238,97 kn odnosno 20,35% zbog neplaniranog troška sanacije 6 poklopaca odvodnje.

| Aktivnost | A100908 | Ostale komunalne usluge 183.871,28 95,02% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na DDD mjere te na hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica temeljem potpisanog Ugovora s Veterinarskom stanicom Rijeka. Ostvareni iznos je manji od plana jer nije moguće točno procijeniti iznos koji Općina plaća za zbrinjavanje pasa i mačaka te čuvanje životinja u azilu. U odnosu na 2018.g. iznos je znatno veći.

| Program | 1010 | PROGRAM GRADNJE OBJEKATA UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 4.010.284,28 | 97,09% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Detaljnije obrazloženje nalazi se uz obrazloženje izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

| Kapitalni projekt | K101001 | Izgradnja i uređenje javnih površina 526.485,81 96,82% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje obuhvaća otkup zemljišta za parking, nabavu urbane komunalne i prometne opreme, nabavu i postavljanje novih igrala i antitraumatske podloge u dječji park Pod gušternu, izradu glavnog projekta za uređenje dječjeg igrališta te isplatu naknade za izradu elaborata idejnih rješenja eksterijera poslovnih prostora na području Općine Punat po ugovoru o autorskom djelu. Sredstva su također utrošena na izradu potpornog zida u Rapskoj ulici te pripremne radove za postavljanje e-bicikla.

| Kapitalni projekt | K101002 | Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta 1.960.417,84 96,55% |
| --- | --- | --- |

U promatranom razdoblju sredstva su utrošena na kupoprodaju nekretnina za izgradnju buduće prometnice OU 42, ul. Pelinković, SU15, SU6 i obalnu šetnicu, na izradu izmjena i dopuna tehničkog rješenja rekonstrukcije ul. Obala, projekt za mjere smirivanja prometa u ul. K.Zvonimira i Staroj Baški te parcelacijski elaborat za rekonstrukciju prometnice SU6 i projekti vezani uz izgradnju SU15. Dio sredstava utrošen je i na rekonstrukciju i nadzor nad dijelom ul. Obala te uređenje poljskih puteva Sus, Zarimon i Ricomp.

| Kapitalni projekt | K1010004 | Izgradnja javne rasvjete 289.262,12 99,75% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na nabavu, dopremu i postavljanje stupova javne rasvjete te izradu tehničkih rješenja za postavljanje javne rasvjete u Lošinjskoj, Rapskoj, Košljunskoj ulici, ul. Krušija, R.Boškovića i odvojku ul. Kralja Zvonimira. Radovi postavljanja temelja za JR u Staroj Baški te izgradnju JR na Centralnom trgu i šetnici.

| Kapitalni projekt | K1010008 | Program dekoracije i iluminacije 16.225,00 98,33% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na nabavu nove dekoracije i iluminacije za božićno ukrašavanje Općine.

| Kapitalni projekt | K1010009 | Uređenje centralnog trga 1.215.532,15 97,44% |
| --- | --- | --- |

Sredstva su utrošena na uređenje i nadzor Centralnog trga u Puntu te izradu projektne dokumentacija za spomen obilježje. Iznos predviđen na poziciji nije izvršen kako je planirano budući da se u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje nije postignuo dogovor sa izabranim ponuditelj prvonagrađenog rada koji je odabran sukladno uvjetima raspisanim  projektnim natječajem za izradu urbanističko – arhitektonsko krajobrazno – likovnog idejnog rješenja  spomenika/umjetničkog  obilježja moru na Centralnom trgu u Puntu, objavljenog dana 4. srpnja 2019. godine. Iz toga razloga nije se ni pristupilo sklapanju ugovora o izradi projektno-tehničke dokumentacije.”

| Kapitalni projekt | K101013 | Kružni tok 2.361,36 100,00% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na otkup zemljišta od HT-a za potrebe izgradnje kružnog toka na ŽC 5125.

| Program | 1011 | OSTALA KAPITALNA ULAGANJA | 2.925.194,55 | 99,12% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kapitalni projekt | K101103 | Idejni projekt POS 1.756.576,38 100,00% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na kapitalnu pomoć APN-u za izgradnju stanova temeljem Ugovora o  međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema provedenom programu društveno poticane stanogradnje nakon provedenog konačnog obračuna gradnje i provedene kompenzacije potraživanja i obveza temeljem Ugovora.

| Kapitalni projekt | K101104 | Prostorno planska dokumentacija 269.875,00 99,95% |
| --- | --- | --- |

U promatranom razdoblju sredstva su utrošena na izradu II. Izmjena i dopuna UPU3 te izmjena UPU6.

| Kapitalni projekt | K101105 | Uređenje plaža 79.750,00 100,00% |
| --- | --- | --- |

Sredstva su utrošena na nabavu lifta za invalide na plaži.

| Kapitalni projekt | K101110 | Povećanje temeljnog kapitala – Ponikve 375.513,13 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ulaganje se odnosi na povećanje temeljnog kapitala u komunalno društvo Ponikve Eko otok Krk za izgradnju DTK mreže.

| Kapitalni projekt | K101112 | Ulaganja u zemljišta 322.344,76 100,00% |
| --- | --- | --- |

Odnosi se na Ugovore o kupnji i zamjeni zemljišta za rješavanje stambenog pitanja mještana Općine Punat.

| Kapitalni projekt | K101115 | Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda EU 14.921,38 82,90% |
| --- | --- | --- |

Dana je kapitalna pomoć društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. koja se odnosi na podmirenje pripadajućeg dijela kamata vezano uz EU projekt „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ prema dobivenim zahtjevima.

| Kapitalni projekt | K101116 | Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda 51.362,50 95,12% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na izradu projektne dokumentaciju za izgradnju oborinske odvodnje.

| Kapitalni projekt | K101117 | Kružni tok 54.851,40 73,14% |
| --- | --- | --- |

Općina Punat je sklopila Sporazum o  zajedničkom  financiranju izvođenja radova izvanrednog održavanja na izgradnji kružnog toka sa sanacijom privoza ŽC 5125, lokalitet Punat sa Županijsko upravom za ceste PGŽ-a te je prema zahtjevu izvršila plaćanje. Rashodi sufinanciranja su bili manji od plana prethodno usklađenog sa ŽUC-om.

| Program | 1012 | PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA | 714.593,56 | 99,79% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A101201 | Vatrogasna zajednica Otoka Krka 443.929,24 100,00% |
| --- | --- | --- |

Temeljem Ugovora o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Općina sudjeluje s 9,40%, tj. 108.200,00 kn godišnje u dodatnom financiranju rashoda za zaposlene (nadstandard). U skladu sa Zakonom o vatrogastvu sredstva za financiranje redovne djelatnosti osiguravaju se iz proračuna. Osnovicu za obračun čine ukupni prihodi proračuna umanjeni za namjenske i vlastite prihode.

| Aktivnost | A101202 | DVD postrojba 4.715,57 75,81% |
| --- | --- | --- |

Plaćena je premija osiguranja i usluge pri registraciji za DVD vozilo. Planirani rashodi za liječničke preglede i tekuće održavanje nisu ostvareni.

| Aktivnost | A101203 | Pojačana protupožarna zaštita 15.000,00 100,00% |
| --- | --- | --- |

Unutar ove aktivnost sufinancira se Područna vatrogasna zajednica otoka Krka za provedbu programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara u razdoblju 01.06.-30.09.

| Kapitalni projekt | K101201 | Zaštita i spašavanje 19.75,00 100,00% |
| --- | --- | --- |

Izvršenje se odnosi na izradu Plana djelovanja civilne zaštite i Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda.

| Kapitalni projekt | K101202 | DVD postrojba 231.198,75 100,00% |
| --- | --- | --- |

Sredstva su utrošena za realizaciju I. faze Ugovora o izradi nove zatvorene vatrogasne nadogradnje s dva izmijenjiva modula na vozilu Mitsubishi L200.

| Program | 1013 | RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA I KOMUNALNI RED | 1.576,80 | 97,03% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A101305 | Komunalno redarstvo 1.576,80 97,03% |
| --- | --- | --- |

Sredstva su utrošena za službenu odjeću i obuću komunalnog redara te rashode vezane uz naloge komunalnog redara – uklanjanja i sl.

| Program | 1014 | ODRŽAVANJE I UREĐENJE POMORSKOG DOBRA | 218.835,01 | 94,33% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A101401 | Održavanje plaža i šetnica- pomorsko dobro 124.986,88 96,14% |
| --- | --- | --- |

Unutar ove aktivnosti sredstva su utrošena na zaštitu pokosa iznad plaže u lučici u Staroj Baški, saniranje plaža i puntala oštećenih od jakog juga, uređenje i dohranjivanje plaža.

| Aktivnost | A101402 | Plava zastava 21.062,50 95,74% |
| --- | --- | --- |

Temeljem potpisanog Sporazuma između udruge „Lijepa naša“ i Općine Punat o suradnji u provođenju međunarodnog programa Plava zastava u Republici Hrvatskoj unutar ove aktivnosti knjiženi su materijalni i financijski izdaci vezani za naknadu provedbe programa za plažu „Punta de bij“. Također dio troškova čini i praćenje kakvoće mora na području Punta de bija sa slanjem izvješća nakon svakog ispitivanja od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo – Odsjeka za mikrobiologiju okoliša u Rijeci. Ispitivanje kakvoće vrši se 2 puta mjesečno u periodu od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine. Na kraju kalendarske godine NZZJZ dužan je sačiniti i dostaviti godišnje izvješće kakvoće mora na ispitnoj – mjernoj točki.

| Kapitalni projekt | K101407 | Ulaganja na pomorskom dobru – Stara Baška 72.785,63 90,98% |
| --- | --- | --- |

Utrošena sredstva odnose se na okončanu situaciju izrade potpornog zida u Staroj Baški , izrada montažnih stepeništa za pristup plaži i postavljanje metalne ograde.

| Program | 1016 | PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 20.313,48 | 85,91% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A101603 | E- uređaji i vozila 1.208,89 60,44% |
| --- | --- | --- |

Odnosi se na potrošnju električne energije iz obnovljivih izvora energije na punionici za električna vozila na autobusnoj stanici u Puntu. U 2019.g. nije bilo planiranih troškova održavanja, a i troškovi utroška el.energije su nešto niži od plana.

| Aktivnost | A101605 | Učinkovito gospodarenje energijom u zgradama u vl. Općine 675,00 100,00% |
| --- | --- | --- |

Općina Punat je temeljem Ugovora o obavljanju usluge učinkovitog gospodarenja otpadom zadužila KD Ponikve eko otok Krk d.o.o. koja svake godine obavlja uslugu učinkovitog gospodarenja energijom u zgradama u vlasništvu Općine i to: najmanje jednom mjesečno evidentira podatke o potrošnji električne energije i vode, najmanje jednom godišnje analizira potrošnju energije i predlaže program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije.

| Kapitalni projekt | K101602 | Uređenje poslovnih objekata 5.970,00 100,00% |
| --- | --- | --- |

Realizacija obuhvaća izradu Idejnog rješenje rekonstrukcije pročelja zgrade Narodnog doma.

| Kapitalni projekt | K101605 | Svjetlovodna mreža 12.459,59 83,06% |
| --- | --- | --- |

Izrada Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za Grad Krk i Općine Baška, Dobrinj, Malinska – Dubašnica, Omišalj, Vrbnik i  Punat – dio koji se odnosi na Općinu Punat.

| Program | 1017 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 29.009,24 | 30,53% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A101701 | Zbrinjavanje komunalnog otpada 4.508,99 100,00% |
| --- | --- | --- |

Temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, izvršenje se odnosi na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

| Kapitalni projekt | K101703 | Prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada 0,00 0,00% |
| --- | --- | --- |

U 2018. godini potpisan je ugovor s Fondom za zaštitu okoliša za sufinanciranje  nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Zbog postupka nabave (provodi Fond), izvršenje se očekuje do kraja 2020.g.

| Kapitalni projekt | K101704 | Reciklažno dvorište Lucina 15.500,00 100,00% |
| --- | --- | --- |

Rashod se odnosi na izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište.

| Tekući projekt | T101701 | Informiraj, educiraj, recikliraj 9.000,25 0,00% |
| --- | --- | --- |

Projekt se odnosi na program izobrazbeno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Aktivnosti provodi Ponikve eko otok Krk. Isplata je izvršena iz proračunske rezerve.

| Program | 1018 | OTPLATA KREDITA | 1.330.735,31 | 100,00% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Tekući projekt | T101801 | Otplata kredita za rekonstrukciju zgrade O.Š. Krk P.Š. Punat s dogradnjom školske sportske dvorane 1.330.735,31 100,00% |
| --- | --- | --- |

Utrošena sredstva odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita u iznosu od 1.100.000,00 kn, dok se razlika odnosi na kamate po dugoročnom kreditu.

| Program | 1019 | UPRAVLJANJE IMOVINOM | 105.804,21 | 90,55% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aktivnost | A101901 | Održavanje imovine 5,750,00 100,00% |
| --- | --- | --- |

Rashodi se odnose na popravak na zgradi u kojoj se nalazi dječji vrtić te sanaciju stolarije prostora udruga na objektu Pod topol 2.

| Kapitalni projekt | K101901 | Video nadzor – objekti 56.154,10 100,00% |
| --- | --- | --- |

Ulaganje obuhvaća nabavu nadzornih kamera za „Lucinu“, Narodni dom i Centralni trg te projekt video nadzora.

| Kapitalni projekt | K101905 | Stari vrtić 4.587,61 99,73% |
| --- | --- | --- |

Ulaganje obuhvaća plaćeni vodni doprinos za legalizaciju zgrade „Stari vrtić“

| Kapitalni projekt | K101906 | Stara škola – Stara Baška 10.000,00 50,00% |
| --- | --- | --- |

Ulaganje obuhvaća izradu idejno urbanističko arhitektonskog rješenja za Staru školu u Staroj Baški. Dokumentacija je izrađena samo za I.fazu.

| Kapitalni projekt | K101907 | Objekat pod topol 2 29.312,50 97,71% |
| --- | --- | --- |

Ulaganje obuhvaća snimanje sustava odvodnje i izradu projekta za sanaciju prostora u vlasništvu Općine Punat u objektu Pod topol 2 u kojem se nalazi ordinacija opće medicine i stomatološka ordinacija.

6.5. - Prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, godišnji izvještaj o izvršenju treba sadržavati i:

6.5.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika,

| OPIS | STANJE 01.01. |  |  | STANJE 31.12. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DOSPJELO | NEDOSPJELO | UKUPNO | DOSPJELO | NEDOSPJELO | UKUPNO | ZASTARA |
| POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA | 3.529.432,85 | 990.906,82 | 4.520.339,67 | 2.722.715,58 | 1.481.002,62 | 4.203.718,20 | 1.423.284,82 |
| POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE | 911,72 | 175.586,61 | 176.498,33 | 1.381,98 | 114.054,12 | 115.436,10 | 0,00 |
| UKUPNO | 3.530.344,57 | 1.166.493,43 | 4.696.838,00 | 2.724.097,56 | 1.595.056,74 | 4.319.154,30 | 1.423.284,82 |

| OPIS | STANJE 01.01. |  |  | STANJE 31.12. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DOSPJELO | NEDOSPJELO | UKUPNO | DOSPJELO | NEDOSPJELO | UKUPNO | ZASTARA |
| NERASPOREĐENO | -0,39 |  | -0,39 |  |  | 0,00 |  |
| KOMUNALNI DOPRINOS | 640.689,40 | 440.433,94 | 1.081.123,34 | 555.973,12 | 1.068.791,09 | 1.624.764,21 | 16.551,31 |
| PRIKLJUČAK NA KANALIZACIJU | 22.579,74 | 598,73 | 23.178,47 | 5.986,13 | 3.263,50 | 9.249,63 | 4.000,00 |
| PRIKLJUČAK NA VODU | 10.957,50 |  | 10.957,50 | 5.261,00 |  | 5.261,00 | 5.261,00 |
| EKOLOŠKA PRISTOJBA | 76.080,23 |  | 76.080,23 | 69.687,30 |  | 69.687,30 | 56.130,70 |
| FAKTURE OSTALO | 78.462,32 | 6.775,29 | 85.237,61 | 2.738,18 | 0,00 | 2.738,18 | 199,51 |
| KAMATE | 102.511,79 |  | 102.511,79 | 23.359,96 |  | 23.359,96 | 23.359,96 |
| KAZNE | 45.970,00 |  | 45.970,00 | 134.270,00 |  | 134.270,00 | 39.140,00 |
| NAKN. ZA KON. NA POMORSKOM DOBRU | 300,00 |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 | 300,00 |
| KONCESIJSKA ODOBRENJA | 50,00 |  | 50,00 | 326,97 |  | 326,97 | 50,00 |
| ZAKUP ZEMLJIŠTA ZA KAMPOVE |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 9.300,00 |
| NAJAM OPREME | 11.700,00 |  | 11.700,00 | 9.300,00 |  | 9.300,00 |  |
| NAJAM GROBNOG MJESTA |  | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 22.500,00 |  |
| GROBNA NAKNADA | 8.955,65 |  | 8.955,65 | 8.923,31 |  | 8.923,31 | 8.923,31 |
| KOMUNALNA NAKNADA | 740.649,65 | 14,31 | 740.663,96 | 658.017,41 | 9.868,61 | 667.886,02 | 441.152,76 |
| NAJAM SPORTSKE DVORANE |  |  | 0,00 | 3.660,00 | 5.220,00 | 8.880,00 |  |
| NAKNADA ZA JAVNE POVRŠINE | 517.935,72 | 42.375,87 | 560.311,59 | 267.540,15 | 20.475,13 | 288.015,28 | 151.663,18 |
| NAKNADA ZA ZADRŽAV.NEZAK.IZGRAĐ.GRAĐ. |  | 500,00 | 500,00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| OTKUP STANOVA | 911,72 | 175.586,61 | 176.498,33 | 1.381,98 | 114.054,12 | 115.436,10 |  |
| PARKIRALIŠTA |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| POREZ NA JAVNE POVRŠINE | 2.133,78 |  | 2.133,78 | 2.515,19 |  | 2.515,19 | 534,99 |
| POREZ NA KUĆE ZA ODMOR | 1.098.262,67 | 1.333,14 | 1.099.595,81 | 831.670,48 | 629,09 | 832.299,57 | 611.442,42 |
| POREZ NA TVRTKU | 81.844,55 |  | 81.844,55 | 64.739,56 |  | 64.739,56 | 39.247,74 |
| POREZ NA POTROŠNJU | 58.156,84 |  | 58.156,84 | 29.061,59 |  | 29.061,59 | 9.898,75 |
| REFUNDACIJE RAZNE | 1.050,00 |  | 1.050,00 | 6.129,19 |  | 6.129,19 | 6.129,19 |
| REKLAMNI PANIO |  |  | 0,00 | 516,37 | 9,82 | 526,19 |  |
| SPOMENIČKA RENTA | 12.143,40 |  | 12.143,40 | 10.855,54 |  | 10.855,54 |  |
| TERASE | 19.000,00 |  | 19.000,00 | 19.644,13 |  | 19.644,13 |  |
| ZAKUP POSLOVNIH OBJEKATA |  |  | 0,00 | 990,00 |  | 990,00 |  |
| POTRAŽIVANJA ZA BORAVIŠNU PRISTOJBU |  | 6.500,71 | 6.500,71 |  | 4.159,23 | 4.159,23 |  |
| POREZ NA PROMET NEKRETNINA - NAPLAĆUJE POREZNA UPRAVA |  | 468.374,83 | 468.374,83 |  | 356.336,15 | 356.336,15 |  |
| UKUPNO: | 3.530.344,57 | 1.166.493,43 | 4.696.838,00 | 2.724.097,56 | 1.595.056,74 | 4.319.154,30 | 1.423.284,82 |

6.5.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika

| OPIS | STANJE 01.01. |  |  | STANJE 31.12. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DOSPJELE | NEDOSPJELE | UKUPNO | DOSPJELE | NEDOSPJELE | UKUPNO |
| OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA | 4.588,00 | 705.379,00 | 709.967,00 | 1.688,00 | 853.381,00 | 855.069,00 |
| OBVEZE ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE | 11.625,00 | 2.246.647,00 | 2.258.272,00 | 1.000,00 | 181.208,00 | 182.208,00 |
| OBVEZE ZA FINANCIJSKU IMOVINU |  | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |  | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 |
| UKUPNO | 16.213,00 | 13.952.026,00 | 13.968.239,00 | 2.688,00 | 10.934.589,00 | 10.937.277,00 |

6.5.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika

| Red.br. | Sažeti opis prirode spora | Iznos glavnice | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljev/priljev sredstava | Početak sudskog spora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | isplata naknade za izvlaštenje | 34.825,00 | 50.000,00 | do kraja 2021.g. | 14.7.2010.g. |
| 2 | isplata naknade za izvlaštenje | 33.224,80 | 50.000,00 | do kraja 2021.g. | 14.07.2010.g. |
| 4 | brisovna tužba i isplata | 1.097.524,82 | 2.000.000,00 | do kraja 2022.g. | 29.04.2019.g. |
| 5 | poništenje otkaza | 10.000,00 | 25.000,00 | do kraja 2019.g. | 26.10.2018.g. |
| 6 | Utvrđenje ništetnosti ugovora o zamjeni | 242.486,81 | 250.000,00 | do kraja 2021. godine | veljača 2014. g. |
|  | UKUPNO: | 1.418.061,43 | 2.375.000,00 |  |  |

- IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Obrazloženje:

Kako bi se ostvario razvoj efikasne i transparentne lokalne samouprave i u ovom razdoblju ulagalo se u poboljšanje funkcionalnosti u općini nabavom računalne i ostale opreme.

Ulagalo se u unapređenje odgojno-obrazovnih institucija kroz sufinanciranje voditeljstva i izborne nastave u Osnovnoj školi, financiranje produženog boravka učenika u OŠ, sufinanciranje jaslica te dodjelom stipendija učenicima i studentima.

Kapitalna ulaganja u obrazovanje odnose se na ulaganje u opremu .

U cilju osuvremenjavanja knjižnog fonda nabavljene su nove knjige za potrebe knjižnice i čitaonice u Puntu. Izvršenje je prikazano pod „Pohranjene knjige“.

Ulaganja u zdravstvo i socijalnu skrb imala su za cilj poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina stanovništva kroz dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti pa se tako financira ultrazvučni pregled u specijalističkoj ordinaciji dr. Ivaniš, tečajevi za trudnice, isplaćuje se naknada za novorođenčad, financira se Crveni križ te se provodi program „Pomoć u kući“.

U cilju poticanja razvoja turističke ponude izvršeno je sufinanciranje hladnog pogona i programa Turističke zajednice Otoka Krka.

Uređenje komunalne infrastrukture te razvoj lokalnih prometnica, šetnica, parkova i obale izvršena su ulaganjem u održavanje i popravke kvarova javne rasvjete, podmireni su troškovi električne energije za javnu rasvjetu, održavane su zelene i javne površine u skladu s prihvaćenim Programom održavanja komunalne infrastrukture s KD „Črnika“ u 2019. godini. Održavane su i nerazvrstane ceste, pa su tako uz redovno održavanje nerazvrstanih cesta (uklanjanje pijeska sa javnih površina, održavanje rigola, posipavanje soli, košnja raslinja uz rub prometnica i sl.), sanirane i udarne rupe, postavljeni novi prometni znakovi sa stupovima te je održavana i uređivana nova horizontalna signalizacija. Izvršeno je i održavanje oborinske odvodnje, a od ostalih komunalnih usluga izvršene su DDD mjere s nadzorom te se mjesečno financiraju veterinarske usluge koje obuhvaćaju usluge skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

Izgradnja i uređenje javnih površina obuhvaćaju nabavu komunalne urbane opreme , nabavu prometne opreme, urbane opreme za igralište.

Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta obuhvaća otkupe zemljišta za prometnice, projektnu dokumentaciju te radove rekonstrukcije prometnica. Ulaganje je izvršeno i u nastavak rekonstrukcije Centralnog trga.

Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda odnosi se na izradu projektne dokumentacije za oborinsku odvodnju.

Radi povećanja atraktivnosti obalnog pojasa te povećanja sigurnosti morskog prometa i poboljšanja kvalitete mora ulagano je u održavanje i uređenje pomorskog dobra. Prihranjivane su plaže na području Punta i Stare Baške te su nastavljeni radovi na  izgradnji potpornih zidova.

Od ostalih kapitalnih ulagano je u izradu II. Izmjena i dopuna UPU3 te izmjena UPU6.Također se ulagalo u povećanje temeljnog kapitala u Ponikve eko otok Krk d.o.o.

ZAKLJUČAK

Financiranje općinskih javnih rashoda i izdataka u razdoblju od 1.siječnja do 31. prosinca 2019.g. izvršavalo se u skladu s utvrđenim Proračunom Općine Punat za 2019. godinu.

Prilikom izvršavanja Proračuna Općine Punat poštivani su zakonski propisi i odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2019. godinu.

Trošenje sredstava iz tekuće proračunske zalihe izvršavano je u okviru proračunskog plana, a o istom su sukladno zakonu podnesena izvješća.

U privitku ovog izvješća:

- Opći dio proračuna

- Posebni dio proračuna

- Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Općinski načelnik

Marinko Žic v.r.

Punat, 5. svibanj 2020.g.