REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PUNAT

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini

Sadržaj:

- Pravni temelj za donošenje akta i obrazloženje;

- Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini

Predlagatelj:
općinski načelnik

Punat, prosinac 2020. godine

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Članak 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članak 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članak 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/18, 10/19 i 3/20).

OBRAZLOŽENJE

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), za svaku kalendarsku godinu, donosi Program građenja komunalne infrastrukture.

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Ovim III. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini predlažu se sljedeće izmjene i dopune:

Izgradnja nerazvrstane ceste SU15

Izmijenjeni su iznosi procjene troškova za imovinsko pravne radnje te izradu projektne dokumentacije sukladno izvršenim aktivnostima dok je iznos procjene troškova građenja  znatno smanjen budući da će se s gradnjom nerazvrstane ceste započeti 2021. godine nakon javne nabave koja će biti provedena do kraja 2020. godine.

Izgradnja nerazvrstane ceste SU12

Dopunjen je iznos procjene troškova za imovinsko pravne radnje.

Izgradnja nerazvrstane ceste OU60

Dopunjen je iznos procjene troškova za imovinsko pravne radnje.

Izgradnja nerazvrstane ceste OU45

Dopunjen je iznos procjene troškova za imovinsko pravne radnje.

Izgradnja nerazvrstane ceste OU63

Dopunjen je iznos procjene troškova za imovinsko pravne radnje.

Elaborati urisa izvedenog stanja nerazvrstanih cesta

Izmijenjen je iznos procjene troškova sukladno izvršenim aktivnostima.

Izgradnja nerazvrstane ceste OU28

Zbog planiranog smanjenja prihoda Proračuna Općine Punat uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 smanjuju se predviđena sredstva za projektnu dokumentaciju.

Izgradnja nerazvrstane ceste OU49 s parkiralištem i KPP28

Izmijenjen je iznos procjene troškova projektne dokumentacije sukladno izvršenim aktivnostima.

Izgradnja nerazvrstane ceste KPP18

Izmijenjen je iznos procjene troškova imovinsko-pravnih radnji i projektne dokumentacije sukladno izvršenim aktivnostima.

Izgradnja pločnika u dijelu ulice I.G.Kovačića

Izmijenjen je iznos procjene troškova projektne dokumentacije sukladno izvršenim aktivnostima.

Izgradnja ostalih nerazvrstanih cesta

Izmijenjen je iznos procjene troškova imovinsko pravnih radnji, projektne dokumentacije i gradnje sukladno izvršenim aktivnostima.

Izgradnja nerazvrstane ceste – obalne šetnice

Izmijenjen je iznos procjene troškova za imovinsko pravne radnje za nerazvrstane cestu– obalnu šetnicu sukladno izvršenim aktivnostima.

Izgradnja nerazvrstane ceste SU6

Izmijenjen je iznos procjene troškova za projektnu dokumentaciju i građenje sukladno planiranim aktivnostima do kraja godine.

Uređenje prometnice i pješačke zone ispred hotela „Park“

Dodana je aktivnost zbog potrebe za uređenjem.

Uređenje prilaza stambenim objektima u ulici Kralja Zvonimira

Dodana je aktivnost zbog velikih količina oborina i potrebe za uređenjem prilaza koji koristi veći broj stambenih objekata.

Uređenje Centralnog trga u Puntu

Izmijenjen je iznos procjene troškova sukladno izvršenim aktivnostima.

Ostala gradnja

Izmijenjen je iznos procjene troškova za projektnu dokumentaciju i građenje sukladno izvršenim aktivnostima.

Uređenje dječjeg igrališta

Zbog planiranog smanjenja prihoda Proračuna Općine Punat uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 odustaje se od predmetne aktivnosti. Izvršenje aktivnosti i izvođenje radova planirat će se u sljedećoj godini.

Komunalna urbana oprema

Izmijenjen je iznos procjene troškova sukladno izvršenim aktivnostima odnosno sukladno  troškovima nabavljene komunalne urbane opreme.

Izgradnja javne rasvjete na Centralnom trgu

Izmijenjen je iznos procjene troškova sukladno izvršenim aktivnostima.

Izgradnja javne rasvjete na nerazvrstanoj cesti SU6

Dodana je aktivnost sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izgradnje SU6

Ostala ulaganja u javnu rasvjetu - Punat

Povećao se iznos ulaganja zbog potrebe izmjene postojećih dotrajalih rasvjetnih tijela.

Ostala ulaganja u javnu rasvjetu – Stara Baška

Izmijenjen je iznos procjene troškova sukladno izvršenim aktivnostima.

Energetski pregled javne rasvjete Općine Punat

Izmijenjen je iznos procjene troškova sukladno izvršenim aktivnostima.

Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Kralja Zvonimira i Puntarskih mornara

Izmijenjen je iznos procjene troškova sukladno izvršenim aktivnostima.

Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Buka

Izmijenjen je iznos procjene troškova sukladno izvršenim aktivnostima.

Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Prgon

Izmijenjen je iznos procjene troškova sukladno izvršenim aktivnostima.

Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Put sv. Trojice

Dodana je aktivnost kako bi se uz projekt izgradnje kanalizacije u ulici Put sv. Trojice riješio problem oborinske odvodnje.

Izgradnja oborinske odvodnje SU 6

Dodana je aktivnost sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izgradnje SU6

Ostala ulaganja u izgradnju građevina oborinske odvodnje

Izmijenjen je iznos procjene troškova sukladno izvršenim aktivnostima.

Dodatna ulaganja u obnovu zapuštenih nerazvrstanih cesta – poljski putevi

Povećan je iznos planiranih aktivnosti zbog velikih količina oborina i potrebe za sanacijom frekventnih poljskih puteva.

Dodatno uređenje parka Kostarika i sanacija postojećih opločnika u parkovima

Izmijenjen je iznos procjene troškova sukladno izvršenim aktivnostima.

Nabava stepenica za grobne niše

Izmijenjen je iznos procjene troškova sukladno izvršenim aktivnostima.

Rekonstrukcija mrtvačnice na groblju u Puntu

Dodana je aktivnost izrade projektne dokumentacije kako bi se u slijedećoj godini pristupilo rekonstrukciji.

Izvršene su i izmjene izvora financiranja na planiranim aktivnostima sukladno planiranim prihodima izmjene i dopune Proračuna, a vodeći računa o namjenskom trošenju istih.

Sukladno gore navedenim izmjenama i dopunama korigirana je i rekapitulacija izvora financiranja i rekapitulacija ukupnih programskih aktivnosti po vrsti komunalne infrastrukture.

S obzirom da II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije predlaže se da i ove III. Izmjene i dopune Programa stupe na snagu prvog dana od dana objave.

Slijedom navedenog, predlaže se Općinskom vijeću donošenje III. Izmjena i dopuna Programa kao u prijedlogu.